Уважаемые,  участники слушания!

Акционерное общество «Атырауская ТЭЦ» представляет Вашему вниманию информацию по итогам I- полугодия 2024 года:

- Об АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» - общая информация;

- Об исполнении инвестиционной программы  АО «Атырауская ТЭЦ» за I- полугодие 2024 года, утвержденной совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий  Министерства национальной экономики РК по Атырауской области от 28.08.2020г. № 67-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области от 28.08.2020г. № 109-Ө;

- О постатейном исполнении утвержденных тарифных смет;

- О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг;

- О достижении показателей эффективности деятельности АО «Атырауская ТЭЦ»;

- Об основных финансово-экономических показателях деятельности АО «Атырауская ТЭЦ»;

- Об объемах предоставленных регулируемых услуг;

VIII. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг;

IX.  О перспективах деятельности АО «Атырауская ТЭЦ» (планы развития), в том числе о возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.

- Общая информация об АО «Атырауская теплоэлектроцентраль».

В состав АО «Атырауская ТЭЦ» входят Атырауская ТЭЦ и Районная котельная.

Генерирующим  источником  электрической   и тепловой энергии является Атырауская ТЭЦ с установленной электрической мощностью по состоянию на 01.07.2024 года – 414 МВт, установленной тепловой мощностью  – 798 Гкал/час. с учетом Районной котельной и паропроизводительностью – 2 520 т/час.

Основное оборудование Атырауской ТЭЦ по состоянию на 01.07.2024 года – 14 котлоагрегатов и 11 турбоагрегатов и ГТУ -60 МВт (без аттестации).

Производство теплоэнергии за I- полугодие 2024 года – 549,57 тыс.Гкал, обеспечено в соответствии с заключенными договорами с потребителями.

Атырауская ТЭЦ работает на природном газе.

В составе пиковой водогрейной котельной  - 3 водогрейных котла, установленной тепловой мощностью – 103 Гкал/ч (120 МВт). Топливо – природный газ.

Основной вид деятельности АО «Атырауская ТЭЦ»  - производство и реализация электрической энергии, производство и снабжение тепловой энергией.

II . Исполнение утвержденной инвестиционной программы по регулируемой услуге производство и снабжение тепловой энергией.

Согласно совместному приказу  Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК от 28.08.2020г.  №67-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области от 28.08.2020г. № 109-Ө была утверждена инвестиционная программа на регулируемую услугу по производству и снабжению тепловой энергией на 2024 год в сумме 434 386,59 тыс.тенге

тыс.тенге:

| Наименование мероприятий | Утверждено в тарифной смете на тепловую энергию на 2024 год |
| --- | --- |
| I. Энергетическое оборудование | 428 627,76 |
| II. Оборудование для турбинного цеха | 1 321,96 |
| III. Оборудование для котельного цеха | 282,81 |
| IV. Оборудование для ХВО | 4 699,47 |
| V. Автотехника | 5 454,59 |
| Всего на 2024 год: | 434 386,59 |

Источником финансового обеспечения инвестиционной программы на 2023 год являются амортизационные отчисления  в сумме 434 386,59 тыс.тенге.

Мероприятия, предусмотренные в утвержденной уполномоченным органом  Инвестиционной программе, исполняются АО «АТЭЦ» в соответствии с требованиями действующего законодательства РК и в настоящее время по мероприятиям Инвестиционной программы проведены тендера, заключены договоры с поставщиками на приобретение материалов, оборудования и выполнение работ, услуг, заводами-изготовителями выполняются работы по изготовлению запасных частей основного и вспомогательного оборудования сроки, изготовления которых составляют 150-180 календарных дней.

- Постатейное исполнение тарифных смет на регулируемые услуги                                                     за  I- полугодие 2024 года.

В соответствии с приказом Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Атырауской области от 27.04.2007г. №34-ОД «Об утверждении Местного раздела Государственного регистра субъектов естественной монополий по Атырауской области» АО «Атырауская ТЭЦ» включен в Местный раздел Государственного регистра субъектов естественной монополий по Атырауской области по двум видам регулируемых услуг в сфере естественной монополии:

- предоставление услуг по производству и снабжению  тепловой энергией;

- предоставление подъездных путей АО «АТЭЦ» для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути.

А. Исполнение тарифной сметы  на услуги АО «Атырауская ТЭЦ» по производству и снабжению тепловой энергией  за  I- полугодие 2024 года

(тыс.тенге)

| Наименование статей | Предусмот-рено в утвержденной тарифной смете на 2024 год | Ожидаемое исполнение за I- полугодие 2024 года | Отклоне-ние, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | 3 205 032,75 | 2029 500,40 | 63 |
| в том числе |  |  |  |
| - Материальные затраты, всего: | 1 65 394,77 | 1 135 370,75 | 64 |
| в том числе |  |  |  |
| 1.1. Сырье, материалы | 131 312,41 | 101 901,51 | 78 |
| 1.2. Горючее смазочные материалы | 27 756,89 | 13 892,59 | 50 |
| 1.3. Топливо на технологические цели | 1 600 735,15 | 1 013 697,48 | 63 |
| 1.4. Энергия | 5 590,31 | 5 879,18 | 105 |
| 2. Затраты на оплату труда с начислениями | 848 590,09 | 501 702,35 | 59 |
| 3. Амортизация | 434 379,60 | 217 189,80 | 50 |
| 4. Ремонт, всего | 85 615,96 | 102 917,53 | 120 |
| 5. Прочие затраты, всего | 71 052,35 | 72 319,98 | 102 |
| Расходы периода | 497,02 | 336,51 | 68 |
| Всего затрат на производство тепловой энергии | 3 205 529,77 | 2 029 835,85 | 63 |
| Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов станции, Гкал | 865 923,00 | 549 573,39 | 63 |
| Затраты на услуги по снабжению тепловой энергией, всего | 74 583,82 | 56 426,95 | 76 |
| Услуги по передаче и распределению тепловой энергии АО «Атырауские тепловые сети» | 5 006 291,36 | 3 234 271,79 | 65 |
| Всего затрат на производство и снабжение тепловой энергией | 8 286 404,97 | 5 320 534,59 | 64 |
| Всего доходов | 8 286 404,97 | 5 044 437,92 | 61 |
| Прибыль (убыток) | 0,00 | - 276 096,67 |  |
| Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов станции, Гкал | 865 923,00 | 549 573,39 | 63 |
| Объем оказываемых услуг, Гкал | 865 923,00 | 548 784,20 | 63 |
| Тариф на производство и снабжение тепловой энергией, тенге/Гкал | 12 558,36 | 12 558,36 | 100 |

Б. Исполнение тарифной сметы по услуге предоставления подъездных путей АО «АТЭЦ» для проезда при отсутствии конкурентного подъездного пути за I- полугодие 2024 года.

Тариф на услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при отсутствии конкурентного подъездного пути утвержден приказом Департамента Комитета по РЕМ МНЭ РК по Атырауской области №50-ОД от 26.06.2023г. согласно «Правилам формирования тарифов»  с 1 августа 2023 года в размере 11 325,07 тенге за 1 универсальный вагоно-километр

Распределение затрат, произведенных на содержание, эксплуатацию и ремонт подъездных путей производится по двум направлениям: для собственного потребления АО «АТЭЦ» и на услуги оказываемые внешним потребителям  - пропорционально объему оказанных услуг.

тыс.тенге

| Наименование статей | Предусмот-рено в утвержденной тарифной смете на 2024 год | Ожидаемое исполнение за I- полугодие 2024 года | Откло- нение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты на оплату труда с начислениями | 7 832,16 | 6 098,69 | 78 |
| Амортизация | 974,79 | 424,52 | 44 |
| Прочие затраты | 349,14 | 38,50 | 11 |
| Всего затрат | 9 156,09 | 6 561,71 | 72 |
| Всего доходов | 9 156,09 | 2 987,90 | 33 |
| Объем оказываемых услуг, вагоно-км------------------------------------------ тыс.тенге | 808,48 | 263,83 | 33 |
|  | 9 156,09 | 2 987,90 | 33 |
| Финансовый результат от оказания услуг | - | -3 573,81 | - |
| Тариф (без НДС), тенге/вагоно-км | 11 325,07 | 11 325,07 | 100 |

По итогам I-полугодия 2024 года от оказания услуги по предоставлению подъездных путей для проезда подвижного состава сторонних организаций получен ожидаемый доход в сумме 2 987,90 тыс.тенге,  при этом ожидаемый объем оказанных услуг составил 263,83 вагоно-км.

- О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг.

Показатели качества и надежности регулируемой услуги по производству и снабжению тепловой энергией и эффективности деятельности АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области на I- полугодие 2024 года не утверждались.

- О достижении показателей эффективности деятельности АО «Атырауская ТЭЦ».

Показатели эффективности деятельности АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области на I- полугодие 2024 года не утверждались.

VI- VII. Основные финансово-экономические показатели деятельности  и объемы предоставленных регулируемых услуг АО «АТЭЦ»  за  I- полугодие 2024 года.

| Показатели | Ед. изм. | Фактически за I-полугодие 2024 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Регулируемая услуга по производству и снабжению тепловой энергией | Регулируемая услуга по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при отсутствии конкурентного подъездного пути |
| Затраты по регулируемой услуге | млн. тенге | 5 320,53 | 6,56 |
| Доход от регулируемой услуги | млн. тенге | 5 044,44 | 2,99 |
| Результат от регулируемой услуги (прибыль+, убыток-) | млн. тенге | - 276,10 | -3,57 |
| Объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 548,78 |  |
|  | вагоно-км |  | 264 |

- О проводимой работе с потребителями тепловой энергии работе

За I-полугодие 2024 года согласно приказу министра национальной экономики РК от 19 ноября 2019 года №90 «Об утверждении Правил формирования тарифов», произведена работа по перерасчету стоимости услуг по теплоснабжению населению на фактическую температуру наружного воздуха за отопительный сезон 2022/2023 г.г.: предварительная сумма перерасчета, согласно расчету по фактической температуре наружного воздуха, составила – 5 327,2  тыс.тенге  (без НДС), в настоящее время находится на рассмотрении в Департаменте Комитета по регулированию естественных монопоий МНЭРК  по Атырауской области.

В течение I-полугодия 2024 года АО «АТЭЦ» продолжает мероприятия по установке  общедомовых приборов учета тепловой энергии (ОДПУ).  По обращениям жителей и КСК ТОО «КОЖДГ» до конца 2024 года планируется установка общедомовых приборов учета тепловой энергии (ОДПУ)  в 5 жилых домах.

- О перспективах деятельности  (планы развития) АО «Атырауская ТЭЦ, в том числе возможных изменениях тарифов»

Перед АО «Атырауская ТЭЦ»  на ближайшую перспективу поставлены задачи и утверждены следующие мероприятия:

- Выполнение в полном объеме ежегодной программы  капитальных и текущих ремонтов основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений;

- Модернизация оборудования, отработавшего свой парковый ресурс;

- Обеспечение выполнения мероприятий по продлению ресурса  работы основного оборудования.

- Выполнение инвестиционной программы, утвержденной на регулируемую услугу АО «АТЭЦ» на производство и снабжение тепловой энергией.

На основании изложенного видно, что деятельность АО «Атырауская ТЭЦ» в сфере естественной монополии в течение I- полугодия 2024 года осуществлялась с соблюдением антимонопольного законодательства и в рамках утвержденных тарифных смет.