Информация АО «АТЭЦ» об ожидаемом исполнении инвестиционной программы на регулируемую услугу по производству и снабжению тепловой энергией за полугодие 2019 года.

Исполнение утвержденной инвестиционной программы по регулируемой услуге производство и снабжение тепловой энергией.

Согласно приказу ДКРЕМ и ЗК МНЭ РК от 03.09.2015г. №128-ОД была утверждена инвестиционная программа на регулируемую услугу по производству и снабжению тепловой энергией на 2019 год на сумму 433 337,71 тыс.тенге.

Мероприятия, предусмотренные в утвержденной уполномоченным органом Инвестиционной программе, исполняются АО «АТЭЦ» в соответствии с требованиями действующего законодательства РК.

В настоящее время по мероприятиям Инвестиционной программы проделаны соответствующие работы - проведены тендера, заключены договоры с поставщиками на приобретение материалов, оборудования и выполнение работ, услуг, заводами-изготовителями выполняются работы по изготовлению запасных частей основного и вспомогательного оборудования сроки, изготовления которых составляют 150-180 календарных дней.

Информация АО «АТЭЦ» об ожидаемом исполнении утвержденной тарифной сметы на производство и снабжение тепловой энергией по АО «АТЭЦ» по итогам полугодия 2019 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование статей** | **Утвержденная тарифная**  **смета на 2019 год** | **Ожидаемое исполнение за полугодие 2019 года** | **Отклоне-ние, %** |
| **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.** | **1 743 350** | **954 840** | **55** |
| **1. Материальные затраты, всего, в т.ч.:** | **963 280** | **554 254** | **58** |
| **1.1. Топливо на технологические цели** | **795 790** | **483 469** | **61** |
| **1.2. Горючее смазочные материалы** | **23 957** | **12 753** | **53** |
| **1.3. Вспомогательные материалы на эксплуатацию** | **119 567** | **55 892** | **47** |
| **1.4. Покупная энергия** | **23 966** | **2 140** | **9** |
| **2. Затраты на оплату труда с начислениями** | **259 450** | **138 280** | **53** |
| **3. Амортизация основных средств** | **343 224** | **172 925** | **50** |
| **4. Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов, всего, в т.ч.** | **111 888** | **55 915** | **50** |
| **4.1. материалы на ремонт** | **91 875** | **38 253** | **42** |
| **4.2. услуги подрядных организаций** | **20 013** | **17 661** | **88** |
| **5. Прочие затраты, всего, в т.ч.** | **65 508** | **33 466** | **51** |
| **5.1. услуги производственного характера** | **15 123** | **5 180** | **34** |
| **5.2. налоги** | **9 353** | **4 946** | **53** |
| **5.3. прочие денежные расходы** | **41 031** | **23 340** | **57** |
| **Расходы периода** | **386** | **208** | **54** |
| **Всего затрат на производство тепловой энергии** | **1 743 736** | **955 048** | **55** |
| **Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов станции, Гкал** | **848 998** | **477 829** | **56** |
| **Прибыль (убыток)** | **90 057** | **-226 480** | **-** |
| **Затраты на услуги по снабжению тепловой энергией, всего** | **14 421** | **11 112** | **77** |
| **Услуги по передаче и распределению тепловой энергии АО «Атырауские тепловые сети»** | **2 921 691** | **1 397 224** | **48** |
| **Всего затрат на производство и снабжение тепловой энергией** | **4 769 905** | **2 363 384** | **50** |
| **Всего доходов** | **4 769 905** | **2 136 904** | **45** |
| **Объем оказываемых услуг, Гкал** | **848 998** | **476 733** | **56** |
| **Объем оказываемых услуг, тыс.тенге** | **4 769 905** | **2 136 904** | **45** |
| **Тариф на производство и снабжение тепловой энергией, тенге/Гкал** | **с 01.01.2019г. по 31.03.2019г. 6 106,35 с 01.04.2019г. по 31.12.2019г. 6 857,20** | **с 01.01.2019г. по 31.03.2019г. 6 106,35 с 01.04.2019г. по 31.12.2019г. 6 857,20** | **100** |

**Информация об ожидаемом исполнении утвержденной тарифной сметы на регулируемую услугу по предоставления подъездного пути АО «АТЭЦ» для проезда подвижного состава сторонних организаций по итогам полугодия 2019г.**

**тыс.тенге**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование статей | В утвержденной тарифной смете на 2019 год | Ожидаемые показатели за полугодие 2019 года | Откло-  нение, % |
| Затраты на оплату труда с начислениями | 3 421 | 2 153 | 63 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | 862 | 386 | 45 |
| Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | 1 584 | - | - |
| Прочие затраты | 392 | 163 | 42 |
| Всего затрат | 6 259 | 2 703 | 43 |
| Всего доходов | 6 259 | 2 185 | 35 |
| Объем оказываемых услуг,  вагоно-км  тыс.тенге | 2 517 | 879 | 35 |
| 6 259 | 2 185 | 35 |
| Финансовый результат от оказания услуг | - | -517 | - |
| Тариф (без НДС), тенге/вагоно-км | 2 486,89 | 2 486,89 | 100 |

**Ожидаемые финансово-экономические показатели и объем предоставленных регулируемых услуг по АО "АТЭЦ" за полугодие 2019 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. Изм. | Ожидаемое за полугодие 2019 года | |
| регулируемая услуга по производству и снабжению тепловой энергией | регулируемая услуга по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава сторонних организаций |
| Доход от регулируемой услуги | тыс.тенге | 2 136 903,83 | 2 185,47 |
| Затраты по регулируемой услуге | тыс.тенге | 2 363 383,67 | 2 702,59 |
| Результат от регулируемой деятельности ( прибыль +, убыток -) | тыс.тенге | - 226 479,84 | - 517,12 |
| Объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 476 733,25 | - |
| вагоно-км | - | 878,80 |

**О работе с потребителями.**

За полугодие 2019 года в адрес АО «АТЭЦ» было получено от бытовых потребителей 73 заявления и от прочих потребителей 5 заявлений на предмет несоответствия или ухудшения качества оказываемых услуг по тепловой энергии и нарушения договорных отношений с потребителем.

Так, из них на предмет проверки соответствия качества услуг по отоплению и ГВС – 29 заявлений:

* не подтвердился факт несоответствия услуг по отоплению и ГВС – 18.

Пример: Потребитель Сатханова З., мкр.Нурсая, д.29, кв.51 (заявление от 01.02.2019г.)

– на момент проверки температура воздуха в квартире составляла 22-23 град.С., что соответствует СНиП РК 2.04-21-2004 «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий»

* причина – вина кондоминимума – 11 заявлений.

Пример: Потребитель Жумагалиев А., мкр.Нурсая, д.7, кв.10 (заявление от 17.01.2019г.) – на момент проверки в 2-х жилых комнатах наблюдался слабый нагрев отопительных радиаторов.

Причина: слабая циркуляция по отдельно стоящему стояку отопления.

Предписание в ТОО «КОЖД».

В том числе поступило на прочие темы - расторжение договора, увеличение расчётной площади, по вопросам начисления по тепловым счётчикам, на перерасчёты, согласно актов приёма-передачи квартир, разделение или объединение лицевых счетов, и т.д. – 44 заявления.

На основании указанных заявлений совместно с представителями Отдела Тепловой инспекции и наладки режимов АО «АТС», обслуживающих КСК (при их наличии), инженерного состава Службы Реализации и Сбыта и работников участков Единой службы сбыта энергии были организованы комиссионные обследования по выявлению причин несоответствия и другого рода обследований, о чем составлены Акты обследования и направлены в установленный законом срок ответы всем заявителям.

Согласно «Методике перерасчета стоимости услуг по теплоснабжению с учетом фактической температуры наружного воздуха» утвержденной приказом председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий от 21.02.06 года была произведена работа по перерасчету стоимости услуг по теплоснабжению населению на фактическую температуру наружного воздуха за отопительный сезон 2018/2019 годов: сумма перерасчета, согласно расчета по фактической температуре наружного воздуха, составила – ***8 952 191 тенге*** (возврат населению). Перерасчет населению был произведен по лицевым счетам в июне месяце 2019 года.

В течение полугодия 2019 года АО «АТЭЦ» были продолжены мероприятия по установке общедомовых приборов учета тепловой энергии (ОДПУ) с генеральным подрядчиком АО «Атырауские тепловые сети» и подрядчиком специализированной фирмой ИП «Махамбетов». Между АО «АТЭЦ» и КСК города Атырау заключены соглашения на предмет предоставления места для установки прибора учета и принятия на баланс приборов учета для эксплуатации после его установки по акту приема-сдачи.

С жителями жилых домов, в которых произведена установка, заключены индивидуальные договора на приобретение и установку ОДПУ с расчетом стоимости 1кв.м. установки и стоимости прибора.

Оплата за приобретение и установку ОДПУ жителями производится поэтапно в течение 2-х лет, на основании квитанции.

В течение 2019 года по программе АО «АТЭЦ» будет установлено 36 общедомовых приборов учета тепла на 25 жилых домах.

**О перспективах деятельности АО «Атырауская ТЭЦ», в том числе возможных изменениях тарифов».**

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства Национальной экономики РК по Атырауской области от 23.11.2015г. №168-ОД утверждены предельные уровни тарифов на регулируемую услугу АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» по производству и снабжению тепловой энергии на долгосрочный период 2016-2020 годы по годам с ростом на уровень инфляции.

Изменение предельного уровня тарифов на регулируемую услугу АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» по производству и снабжению тепловой энергии ожидается по истечению срока действия утвержденных предельных уровней тарифов на период 2016-2020 годы, то есть с 2021 года.

В дальнейшем, в течение 2019-2020 годов планируется ввод новых мощностей – это турбоагрегат ст. №13 типа ПТ-65-90/13, что приведет к росту электрической мощности на 65 МВт и тепловой мощности на 164 Гкал/час.

**На основании изложенного видно, что деятельность АО «Атырауская ТЭЦ» в сфере естественной монополии за полугодие 2019 года осуществлялась с соблюдением антимонопольного законодательства и в рамках утвержденных тарифных смет.**