В течение III квартала 2023 года были выполнены следующие мероприятия, предусмотренные инвестиционной программой по регулируемой услуге по производству и снабжению тепловой энергией:

- Реконструкция теплосети города на территории АО "АТЭЦ" с заменой труб  Ф800х5мм. Предварительная сумма освоения составляет 54,83 млн.тенге. Данная работа была начата 28 июня и ожидаемый срок завершения 10 сентября текущего года.

- Приобретение материалов для изготовления самоочищаюегося фильтра для водоподъема IV очереди (трубы, чугунной болванки, фланцы и др.)

- Приобретение латунных трубок Л-68  марка ДКРНМ  ГОСТ 21646-03, ф19х1,  L=4200мм для перепаковки  конденсатора  ст.№2 типа ПТ-12-35/10 и листового металла  для изготовления трубных досок:

- Приобретение редуктора  типа  Н-Д17 У2 для задвижки ДУ300 Ру13,7, t=560С, электропривод  типа 795-Э-0  для ГПП:

- Приобретение электродвигателя  марки 5 АИ 355s8У3, 132кВт, 740об/мин, водоуказательных приборов  прямого действия (ВУК) типа Т-228Б: