Уважаемые потребители!

Акционерное общество «Атырауская ТЭЦ» согласно пункта 6 статьи 25 Закона «О естественных монополиях» 30.07.2021 года провело публичное слушание по итогам I полугодия 2021 года об исполнении инвестиционной программы и тарифных смет по регулируемым видам услуг.

1. Ожидаемое исполнение утвержденной инвестиционной программы по регулируемой услуге производство и снабжение тепловой энергией.

 Согласно приказу ДКРЕМ МНЭ РК от 28.08.2020г. №67-ОД была утверждена инвестиционная программа на регулируемую услугу по производству и снабжению тепловой энергией на 2021 год на сумму 193 338,56 тыс.тенге.

 Мероприятия, предусмотренные в утвержденной уполномоченным органом Инвестиционной программе, исполняются АО «АТЭЦ» в соответствии с требованиями действующего законодательства РК.

 В настоящее время по мероприятиям Инвестиционной программы проделаны соответствующие работы - проведены тендера, заключены договоры с поставщиками на приобретение материалов, оборудования и выполнение работ, услуг, заводами-изготовителями выполняются работы по изготовлению запасных частей основного и вспомогательного оборудования сроки, изготовления которых составляют 150-180 календарных дней.

1. **Ожидаемое исполнение АО «Атырауская ТЭЦ» тарифной сметы на производство и снабжение тепловой энергией за I полугодие 2021 года (тыс.тенге)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование статей | В Утвержденной тарифнойсмете на 2021 год | Ожидаемые показатели за I полугодие 2021 года | Отклоне-ние, % |
| 1. Топливо на технологические цели | 1 248 037 | 874 195 | 46 |
| 2. Вспомогательные материалы на эксплуатацию, горючее смазочные материалы и покупная энергия | 146 321 | 57 485 | 39 |
| 3.Затраты на оплату труда с начислениями | 279 722 | 147 119 | 53 |
| 4. Амортизация основных средств | 193 328 | 96 664 | 50 |
| 5. Затраты на ремонт | 90 592 | 12 169 | 13 |
| 6. Прочие затраты (услуги производственного характера, налоги, прочие денежные расходы) | 59 295 | 35 881 | 59 |
| 7. Расходы периода | 328 | 192 | 59 |
| 8. Всего затрат на производство тепловой энергии | 2 017 623 | 1 222 705 | 61 |
| 9. Затраты на услуги по снабжению тепловой энергией, всего | 44 902 | 30 625 | 68 |
| 10. Услуги по передаче и распределению тепловой энергии АО «Атырауские тепловые сети» | 2 989 029 | 1 989 994 | 67 |
| 11. Всего затрат на производство и снабжение тепловой энергией | 5 051 554 | 3 243 324 | 64 |
| Всего доходов | 5 051 554 | 3 290 421 | 65 |
| Прибыль (убыток) | - | 47 097 | - |
| Объем оказываемых услуг, Гкал  | 818 536 | 587 807 | 72 |

**III. Ожидаемое исполнение тарифной сметы по услуге предоставления подъездных путей АО «АТЭЦ» для проезда подвижного состава за I полугодие 2021г.(тыс.тенге)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование статей | В утвержденной тарифной смете на 2021 год | Ожидаемые показатели за I полугодие 2021 года | Откло-нение, % |
| Затраты на оплату труда с начислениями | 3 566 | 1 652 | 46 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | 835 | 356 | 43 |
| Затраты на ремонт | 428 | 0 | 0 |
| Прочие затраты | 340 | 111 | 33 |
| Всего затрат | 5 169 | 2 119 | 41 |
| Всего доходов | 5 169 | 801 | 16 |
| Объем оказываемых услуг, вагоно-км | 1 998 | 310 | 16 |
| Финансовый результат от оказания услуг  | - | -1 317 | - |
| Тариф (без НДС), тенге/вагоно-км | 2 586,37 | 2 586,37 | 100 |